**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЛЮДЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.02.2020 № 7

Об организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории

Чановского района в 2020 году

В целях осуществления мероприятий указанных в распоряжении Губернатора Новосибирской области № 2-р от 09.01.2020, постановлением администрации Чановского района Новосибирской области № 106-па от 21.02.2020, а также снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечение защиты населения и объектов экономики от паводка на территории Блюдчанского сельсовета Чановского района в 2020 году, руководствуясь Уставом Блюдчанского сельсовета Чановского района, администрация Блюдчанского сельсовета Чановского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый «План действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком на территории Блюдчанского сельсовета Чановского района в 2020 году.

2. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий, организаций и учреждений находящихся на территории Блюдчанского сельсовета независимо от форм собственности, принять мероприятия в части их касающихся.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Блюдчанского сельсовета

Чановского района Новосибирской области Н.Н. Мищенко

43-101

Зеленкова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

Блюдчанского сельсовета

Чановского района

Новосибирской области

от 28.02.2020 № 7

План

действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком на территории Блюдчанского сельсовета Чановского района в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок  выполнения, до | Примеча  ние |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, автомобильных дорогах, также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | Директор МУП «Блюдчанское ЖКХ», руководители предприятий и организаций. | 1 марта |  |
| 2 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием автомобильных мостов, и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Директор МУП «Блюдчанское ЖКХ», руководители предприятий и организаций. | 1 марта |  |
| 3 | Организация работ по регулярной очистке водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Директор МУП «Блюдчанское ЖКХ», руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| 4 | Организация работы с населением по подготовке прилегающих территорий на ликвидацию стихийных свалок мусора. Доведение до них информации о прогнозе подъема паводковых вод. | Специалисты администрации, депутаты Блюдчанского сельсовета | Март - апрель |  |
| 5 | Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов и перепускных труб от бытового мусора и льда. | Директор МУП «Блюдчанское ЖКХ», руководители предприятий и организаций. | 1 марта |  |
| 6 | Подготовка пункта временного размещения населения (ПВР № 40 – с. Блюдчанское, здание средней школы;). | Администрация Блюдчанского сельсовета, Директор МБОУ Блюдчанская СШ Шпис Л.А. | 1 марта |  |
| 7 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | Участковый инспектор ОМВД России по Чановскому району  (Д.А. Пахотин) | В период  весеннего  паводка |  |
| 8 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Администрация Блюдчанского сельсовета, руководители предприятий и организаций | В период  весеннего  паводка |  |